**План работ
по осуществлению компенсационного озеленения на 2019 год:**

* Вырубка деревьев-угроз-31шт.
* Обрезка кустарников-17 шт.
* Посадка деревьев-0 шт.
* Посадка кустарников-344шт.
* Восстановление газонов-1553,7м2
* Посадка цветочной рассады-0 шт.

Фактически выполнено:

* Вырубка деревьев-угроз-39шт.
* Обрезка кустарников-17 шт.
* Посадка деревьев-0шт.
* Посадка кутарников-0 шт.
* Восстановление газонов-2661,2м2
* Посадка цветочной рассады-780 шт.