## МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

КОМЕНДАНТСКИЙ  АЭРОДРОМ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2022 года                               Санкт-Петербург                                        №61

Об утверждении муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Комендантский аэродром в 2022 году

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года №420-79, Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2022г. №113 «О распределении субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на организацию благоустройства территорий и на осуществление работ в сфере озеленения на 2022 год», Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Комендантский аэродром, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром в 2022 году, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела благоустройства МА МО КА.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Главы Местной администрации

МО Комендантский аэродром 	                 		        	                       М.Ю. Брызгалова

Приложение №1 к ПМА

от 21.02.2022 года №61

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром в 2022 году

- Паспорт программы

  - Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории   внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округ Комендантский аэродром в 2022 году.

| 1.2. Нормативно-правовые основания для разработки муниципальной программы | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года; Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром. |
| --- | --- |
| 1.3. Цели и задачи муниципальной программы: | создание благоприятных условий для проживания жителей МО; выполнение комплекса мероприятий по созданию детской и спортивной площадок, зон отдыха; создание дорожно-тропиночной сети для комфортного перемещения жителей; озеленение территории; обеспечения чистоты и порядка на территории МО. |
| 1.4. Исполнитель муниципальной программы 1.5. Сроки реализации программы: | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский аэродром IV квартал 2022 год |
| 1.6. Общий объем и источники финансирования муниципальной программы: | 11 282,1 тыс. рублей – за счет средств бюджета МО Комендантский аэродром на 2022 год 21 824,2 тыс. рублей – за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год |
| 1.7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: | создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |

- Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество мероприятий/период проведения мероприятий | Годовой объем финансирования мероприятий тыс. руб. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | Планируемые значения |
| Благоустройство территории Муниципального образования Комендантский аэродром по адресу: Серебристый б-р д.12 к.2 |
| 1 | Размещение детской площадки (устройство травмобезопасного каучукового покрытия) | 1 | II-IV квартал | 33 106,3 | кв. м. | 777,3 |
| 2 | Размещение спортивной площадки (устройство травмобезопасного каучукового покрытия) | 1 | II-IV квартал |  | кв. м. | 526,3 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 | II-IV квартал |  | кв. м. | 720 |
| 4 | Устройство пешеходных дорожек в мощении | 1 | II-IV квартал |  | кв. м. | 436,5 |
| 5 | Устройство пешеходных дорожек в асфальте | 1 | II-IV квартал |  | кв. м. | 680,2 |
| 6 | Размещение и ремонт газонов | 1 | II-IV квартал |  | кв. м. | 4265 |
| 7 | Посадка кустарников, деревьев и многолетних растений | 1 | II-IV квартал |  | шт | 1337 |
| 8 | Установка малых архитектурных форм | 1 | II-IV квартал |  | шт | 27 |
| 9 | Установка детского игрового оборудования | 1 | II-IV квартал |  | шт | 11 |
| 10 | Установка спортивного игрового оборудования | 1 | II-IV квартал |  | шт | 13 |